

**ACTA DE REUNIÓN 1.1**

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTA DE REUNIÓN** | |
| **Propósito de la reunión:** | **Plan de Proyecto** |
| **Lugar**: | USMP – Biblioteca 3piso |
| **Fecha**: | Agosto, 20 de 2014, 2:00 pm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ASISTENTES** | **CARGO / EMPRESA** | **FIRMA** |
| David Ochoa | Gestor de Proyecto (JP) |  |
| Luís Santamaría Armas | Líder Técnico (LT) |  |
| Kevin Rocha Adriano | Analista (AN1) |  |
| Javier Quilca | Analista (AN2) |  |
| Cristian Bolije Jonshich | Programador (PR) |  |

|  |
| --- |
| **DEFINICIONES** |
| |  |  | | --- | --- | | **ORDEN DEL DÍA** | REFERENCIA A ACTASDE REUNIÓN PREVIAS | | 1 Revisión y corrección de la Plantilla del Enunciado de Trabajo por el Gestor de Proyecto y Líder técnico |  | | 2 Elaboración de los siguientes Ítems del Plan de Proyecto:   * Lista de Riesgos * Ms Proyect * Costo del Proyecto * Repositorio del Proyecto | Acta de reunión v1.0 | | 3 Elaboración del Diagrama de Caso de Uso por los Analistas presentes | Acta de reunión v1.0 | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | | --- | | **ACUERDOS** | | Se acordó cumplir con las tareas para la próxima reunión de grupo para la post revisión del primer avance | |  |  |  | | --- | | IDENTIFICA CUESTIONES PLANTEADAS | | 1 |      |  | | --- | | QUÉ FUE LOGRADO | | 1 |      |  | | --- | | CUALQUIER ASUNTO ABIERTO | | 1 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESPUESTAS PENDIENTES PROXIMA REUNIÓN** | | | | |
| **PENDIENTES** | **RESPONSABLES** | | **FECHA DE PROPUESTA** | **CUMPLIMIENTO** |
| Plan de Proyecto v1.1 | GP, LT | | 23-08-14 | En desarrollo |
| Revisión del Project | GP | | 23-08-14 | En desarrollo |
| SRS Especificación de Requerimientos | AN1, AN2 | | 23-08-14 | En desarrollo |
| Diagrama de Caso de Uso | AN1, AN2 | | 23-08-14 | En desarrollo |
| 02 ECU | AN1, AN2 | | 23-08-14 | En desarrollo |
| Mockup v0.1 | AN1, AN2, PR | | 23-08-14 | En desarrollo |
|  | | | | |
| Elaborado por: David Ochoa Navarro | | Fecha: 21 de Agosto del 2014 – 1:00 am | | |