

**ACTA DE REUNIÓN 1.2**

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTA DE REUNIÓN** | |
| **Propósito de la reunión:** | **Especificación de Requisito** |
| **Lugar**: | USMP – Biblioteca 3piso |
| **Fecha**: | Setiembre, 02 de 2014,14:00 pm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ASISTENTES** | **CARGO / EMPRESA** | **FIRMA** |
| David Ochoa | Gestor de Proyecto (JP) |  |
| Kevin Rocha Adriano | Analista (AN1) |  |
| Javier Quilca | Analista (AN2) |  |
| Cristian Bolije Jonshich | Programador (PR) |  |

|  |
| --- |
| **DEFINICIONES** |
| |  |  | | --- | --- | | **ORDEN DEL DÍA** | REFERENCIA A ACTASDE REUNIÓN PREVIAS | | 1 Se revisó la plantilla de especificación de requisito en su primera versión por el grupo presente | Acta de reunión v1.1 | | 2 Se revisó y evaluó el diagrama de Caso de Uso y las dos ecus transaccional del proyecto | Acta de reunión v1.1 | | 3 Se revisó la plantilla de plan de proyecto en su versión final por el Grupo presente y se actualizo las tareas y actividades en el cronograma de Ms Project | Acta de reunión v1.1 | | 4 Se revisó el Mockup en su primera versión | Acta de reunión v1.1 | |  |  |  |  | | --- | | **ACUERDOS** | |  | |  | |  |  |  | | --- | | IDENTIFICA CUESTIONES PLANTEADAS | |  |      |  | | --- | | QUÉ FUE LOGRADO | | Se logró terminar la Plantilla del Plan de Proyecto en su versión final |      |  | | --- | | CUALQUIER ASUNTO ABIERTO | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESPUESTAS PENDIENTES PROXIMA REUNIÓN** | | | | |
| **PENDIENTES** | **RESPONSABLES** | **FECHA DE PROPUESTA** | | **CUMPLIMIENTO** |
| SRS Especificación de Requerimientos | AN1, AN2 | 04-09-14 | | En desarrollo |
| Diagrama de Caso de Uso | AN1, AN2 | 04-09-14 | | En desarrollo |
| Especificación de caso de uso | AN1, AN2 | 04-09-14 | | En desarrollo |
| Mockup v1.0 | AN1, AN2, PR | 04-09-14 | | En desarrollo |
|  | | | | |
| Elaborado por: David Ochoa Navarro | | | Fecha: 03 de Agosto del 2014 – 1:00 am | |