

**ACTA DE REUNIÓN 1.4**

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTA DE REUNIÓN** | |
| **Propósito de la reunión:** | **Reporte de Avances** |
| **Lugar**: | USMP – Biblioteca 3piso |
| **Fecha**: | Setiembre, 06 de 2014,14:00 pm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ASISTENTES** | **CARGO / EMPRESA** | **FIRMA** |
| David Ochoa | Gestor de Proyecto (JP) |  |
| Luís Santamaría Armas | Líder Técnico (LT) |  |
| Kevin Rocha Adriano | Analista (AN1) |  |
| Javier Quilca | Analista (AN2) |  |
| Cristian Bolije Jonshich | Programador (PR) |  |

|  |
| --- |
| **DEFINICIONES** |
| |  |  | | --- | --- | | **ORDEN DEL DÍA** | REFERENCIA A ACTASDE REUNIÓN PREVIAS | | 1 Se revisó la plantilla de Reporte de Avances elaborado por el Líder Técnico | Acta de reunión v1.3 | | 2 Se revisó el SRS en su versión final por el grupo presente | Acta de reunión v1.3 | | 3 Se revisó las siguientes especificación de caso de uso:  Generar Cita  Generar Orden de pago  Generar Presupuesto de prestaciones odontológicas | Acta de reunión v1.3 | | 4 Se actualizo las tareas y actividades en el cronograma de Ms Project | Acta de reunión v1.3 | |  |  |  |  | | --- | | **ACUERDOS** | | Se acordó para la próxima reunión tener listo los casos de uso transaccional en su versión final | |  | |  |  |  | | --- | | IDENTIFICA CUESTIONES PLANTEADAS | |  |      |  | | --- | | QUÉ FUE LOGRADO | | Se elaboró la plantilla de reporte de avances v1.0 | | Se volvió a corregir la plantilla SRS quedando actualizado en el repositorio |      |  | | --- | | CUALQUIER ASUNTO ABIERTO | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESPUESTAS PENDIENTES PROXIMA REUNIÓN** | | | | |
| **PENDIENTES** | **RESPONSABLES** | **FECHA DE PROPUESTA** | | **CUMPLIMIENTO** |
| Reporte de Avances | LT | 06-09-14 | | Terminado |
| SRS Especificación de Requerimientos | AN1, AN2 | 06-09-14 | | Terminado |
| Mockup v1.0 | AN1, AN2, PR | 10-09-14 | | Pendiente |
| ECU – Generar Cita | AN1, AN2 | 10-09-14 | | Pendiente |
| ECU – Orden de pago | AN1, AN2 | 10-09-14 | | Pendiente |
| ECU - Generar Presupuesto de prestaciones odontológicas | AN1, AN2 | 10-09-14 | | Pendiente |
|  | | | | |
| Elaborado por: David Ochoa Navarro | | | Fecha: 07 de Setiembre del 2014 – 15:00 pm | |