

**ACTA DE REUNIÓN 1.5**

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTA DE REUNIÓN** | |
| **Propósito de la reunión:** | **ECU – Transaccional** |
| **Lugar**: | USMP – Biblioteca 3piso |
| **Fecha**: | Setiembre, 10 de 2014,14:00 pm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ASISTENTES** | **CARGO / EMPRESA** | **FIRMA** |
| David Ochoa | Gestor de Proyecto (JP) |  |
| Luís Santamaría Armas | Líder Técnico (LT) |  |
| Kevin Rocha Adriano | Analista (AN1) |  |
| Javier Quilca | Analista (AN2) |  |
| Cristian Bolije Jonshich | Programador (PR) |  |

|  |
| --- |
| **DEFINICIONES** |
| |  |  | | --- | --- | | **ORDEN DEL DÍA** | REFERENCIA A ACTASDE REUNIÓN PREVIAS | | 1 Se revisó y corrigió las siguientes especificación de caso de uso:  Generar Cita  Generar Orden de pago  Generar Presupuesto de prestaciones odontológicas | Acta de reunión v1.4 | | 2 Se hiso el primer avance del documento de Matriz de actividades vs requerimiento |  | | 3 Se revisó los mockup por el grupo presente en la cual se observó falencias en el diseño |  | | 4 Se actualizo las tareas y actividades en el cronograma de Ms Project |  |  |  | | --- | | **ACUERDOS** | | Se acordó con el grupo presente terminar la plantilla de Matriz de actividades vs requerimiento | | Se asignó tareas por el Gestos de Proyecto para el grupo de trabajo y cumplir con lo establecido en el cronograma del plan del proyecto | |  |  |  | | --- | | IDENTIFICA CUESTIONES PLANTEADAS | |  |      |  | | --- | | QUÉ FUE LOGRADO | | Se el primer avance de la plantilla de Matriz de actividades vs requerimiento | | Se asignó tareas para para el grupo de trabajo presente |      |  | | --- | | CUALQUIER ASUNTO ABIERTO | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESPUESTAS PENDIENTES PROXIMA REUNIÓN** | | | | |
| **PENDIENTES** | **RESPONSABLES** | **FECHA DE PROPUESTA** | | **CUMPLIMIENTO** |
| Matriz de actividades vs requerimiento | AN1, AN2 | 13-09-14 | | Pendiente |
| Matriz de Trazabilidad | AN1, AN2 | 13-09-14 | | Pendiente |
| Priorización de Caso de Uso Sistema | AN1, AN2 | 13-09-14 | | Pendiente |
| Registro de Trazabilidad | AN1, AN2 | 13-09-14 | | Pendiente |
| Diseño Detallado de Software | AN1, AN2, LT, PR | 13-09-14 | | Pendiente |
| Resultados de Verificación | LT | 13-09-14 | | Pendiente |
|  | | | | |
| Elaborado por: David Ochoa Navarro | | | Fecha: 11 de Setiembre del 2014 – 15:00 pm | |